# GUVERNUL ROMÂNIEI

# HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții

„Noul Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 42, alin. (1), lit. a), din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Noul Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 8 (Reforma fiscală și reforma pensiilor) Jalonul 240, Investiția 10, Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare și de la bugetul de stat prin bugetul Casei Națională de Pensii Publice (CNPP), în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

Ion-Marcel CIOLACU

Anexa

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării

cheltuielilor aferente proiectului de investiții
„Noul Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”

Scopul investiției

Guvernul României s-a angajat în cadrul Planului Național de Recuperare și Reziliență (PNRR) Componenta 8 (Reforma fiscală și reforma pensiilor) Jalonul 240, Investiția 10, Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare, să implementeze noul sistem informatic în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acest sistem informatic urmând să cuprindă o serie de componente care funcționează în mod integrat și centralizat:

- Portal – Componenta de comunicare cu persoane publice, care furnizează setul actual de servicii electronice, precum și un nou set de funcționalități;

- Servicii electronice în domeniul pensiilor și al altor drepturi de asigurări sociale;

- Serviciu electronic pentru completarea cererii de emitere de bilete de tratament și servicii electronice în zona de înregistrare a contribuabililor

- Servicii electronice în domeniul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale

- Aplicația „e-Talon” care va genera automat cuponul lunar de pensie în format electronic și tipărit pentru toți pensionarii aflați în plată;

PNRR obligă, de asemenea, Guvernul României să digitalizeze procesarea cererilor serviciilor oferite de către CNPP. Aducerea tuturor acestor date într-un format digital unitar este obligatorie pentru orice plan de digitalizare al CNPP, care să susțină procesul de reformă/ recalculare al pensiilor.

Această sarcină de digitalizare presupune și dezvoltarea unui sistem informatic central în cadrul CNPP, care va avea capacitatea  de a susține reformele și recalculare al pensiilor publice.

Aplicațiile ce alcătuiesc sistemul informatic curent al CNPP sunt bazate pe tehnologii învechite (2011-2012), fără suport producător, ceea ce limitează posibilitățile de adaptare ale acestora la noile cerințe operaționale și constituie un risc crescut de securitate cibernetică a sistemului.

Multe date critice în completarea unui dosar se găsesc în format nestructurat, în aplicații și sisteme de baze de date insulare sau chiar analogic (hârtie), îngreunând munca și scăzând eficienta lucrătorilor.

Sistemele și procedurile de lucru curente nu permit renunțarea la hârtie ca și document oficial, atât intern, cât și în interacțiunea cu factorii externi (ex: Talonul de Pensii).

Portalul instituției oferă servicii limitate, cu grad de sofisticare redus, neputând substitui în acest moment prezența fizică la ghișeu a celor interesați.

Posibilitățile tehnologice de raportare/analiză istorică și predictivă a datelor sunt extrem de reduse, generând dificultăți în fundamentarea deciziilor cu privire la sistemul public de pensii.

Riscul major constă în imposibilitatea dezvoltării unor noi funcționalități, precum și riscul prăbușirii sistemului, ceea ce ar face imposibilă plata pensiilor pentru cca. 5 milioane de beneficiari, lunar.

Absența oricăror posibilități de interconectare a bazelor de date cu principalii actori care utilizează sistemul public de pensii (administratori privați pentru pilonul II, ASF) astfel încât informația să fie accesibilă în orice moment tuturor.

Sistemul actual a depășit cu mult „data limita de utilizare” și este imperios necesar trecerea la nivel superior de digitalizare, operabilitate și securitate, prin realizarea investiției ce face obiectul prezentei documentații.

# Obiectivul general al proiectului

Casa Națională de Pensii Publice este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care acordă persoanelor asigurate pensii și alte prestații de asigurări sociale, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Obiectivele instituționale strategice ale Casei Naționale de Pensii Publice sunt asigurarea sustenabilității financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivității și solidarității sociale și eliminarea inechităților și anomaliilor care mai există în sistemul public de pensii.

Obiectivul major al strategiei de modernizare a sistemului public de pensii și de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din România este reprezentat de implementarea unui sistem informatic performant, complet integrat, care să permită aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor legale în vigoare în domeniul sistemului public de pensii și al asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, în mod special a Legii  Nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii, precum și a Legii nr. 346/2002 republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unui nou sistem informatic integrat și a infrastructurii hardware necesare in cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

CNPP are în vedere demararea unui program amplu de modernizare a sistemelor sale informatice, atât prin modernizare arhitecturală și tehnologică, cât și prin implementarea unor noi componente funcționale în cadrul sistemului informatic existent.

Pentru demararea programului de modernizare a fost întocmit un studiu de fezabilitate adaptat specificului investiției avute în vedere. Prin studiului de fezabilitate se prezintă o analiză a situației actuale și stabilirea obiectivelor tehnice și funcționale care să fie atinse prin investițiile propuse. Situația existentă este analizată în mod sistematic, iar obiectivele propuse trebuie documentate din punct de vedere tehnic și funcțional la un nivel care să permită demararea procedurilor de achiziție publica de bunuri și servicii necesare.

Obiectivele specifice ale proiectului

#### Având în vedere rezultatele analizei situației actuale și a deficiențelor identificate, precum și obiectivele enunțate în cadrul PNRR, au fost formulate următoarele obiective specifice pentru proiectul propus:

#### Realizarea unui nou sistem informatic integrat al Casei Naționale de Pensii Publice care să asigure digitalizarea internă a instituției, furnizarea de servicii publice personalizate, susținerea procesului guvernamental de luare a deciziilor, în condiții de asigurare a interoperabilității și securității cibernetice, în conformitate cu cerințele directivelor europene aplicabile;

#### Crearea infrastructurii hardware necesare pentru asigurarea funcționării, în condiții optime, a sistemului informatic integrat propus spre realizare.

#### Conform prevederilor cuprinse în cadrul PNRR privind reforma sistemului de pensii publice, platforma informatică pentru digitalizarea relației cu cetățenii va conține următoarele elemente, dintre care o parte vor face obiectul altor proiecte ale instituției:

#### Sistem pentru digitalizarea și automatizarea proceselor interne; platformele software care vor sta la baza acestor funcțiuni sunt:

#### Registre publice;

#### Sistem pentru relația cu cetățenii; sistemul va fi unul de tip portal cu identificarea fiecărui utilizator; va exista un sistem de management al identităților pentru toți utilizatorii și va putea fi folosită semnătura digitală; fiecare cetățean înregistrat în portal va avea un spațiu privat unde vor fi disponibile toate datele acestuia și, prin intermediul căruia, vor fi transmise toate comunicările electronice; în spațiul privat, vor fi disponibile datele cetățeanului care sunt gestionate de CNPP, indiferent de sursa de date. Cetățenii vor avea posibilitatea și să-și completeze documentele; prin intermediul portalului vor putea fi făcute și consultări/ simulări ale datelor personale privitoare la pensie.

#### Platformele software care vor sta la baza acestor funcțiuni;

#### Sisteme analiză și predicții.

Investiția constă în urmatoarele acțiuni principale:

- Nivelul de acces securizat: acest nivel reprezintă punctul unic și standardizat de acces către platforma aplicativă a CNPP, atât pentru utilizatorii umani, cât și pentru aplicațiile externe cu care platforma CNPP se integrează.

- Nivelul logicii de business, la acest nivel urmând a fi grupate noile aplicații care vor implementa logica de business a CNPP.

- Nivelul de integrare și servicii partajate: acest nivel crucial al noului Sistem informatic integrat al CNPP va combina și valorifica atât componentele și serviciile noi, cât și pe cele deja existente care se aliniază la standardele și cerințele actuale. Scopul este de a maximiza eficiența prin reutilizarea componentelor compatibile din sistemul actual și integrarea lor cu noile dezvoltări, creând astfel un ecosistem de servicii partajate robust și eficient pentru toate aplicațiile de pe Nivelul Logicii de Business.

- Nivelul Serverelor de aplicații, toate aplicațiile de business, cât și componentele partajate.

- Nivelul Datelor întreprinderii va grupa sistemele online de gestiune a bazelor de date, atât cele tranzacționale (OLTP), cât și cele de tip analiză (OLAP), precum și sistemele de tip Active Directory care vor depozita informațiile referitoare la identitățile utilizatorilor și a sistemelor externe.

- Nivelul Serviciilor de infrastructură: trebuie să grupeze componentele de virtualizare a resurselor hardware și containerizare a aplicațiilor platformei.

- Nivelul de Virtualizare, Containerizare și Backup trebuie să grupeze componentele de virtualizare a resurselor hardware și containerizare a aplicațiilor platformei.

- Nivelul Echipamentelor fizice va fi reprezentat de totalitatea serverelor și echipamentelor fizice de stocare și de comunicații care vor susține noua platformă software integrată a CNPP.

- Nivelul de Securitate va fi nivelul solicitat care se va întinde peste toate nivelele arhitecturale descrise mai sus. Componentele sale vor conlucra cu mecanismele de securitate ale celorlalte componente, și va oferi servicii centralizate pentru gestiunea identităților, pentru autentificarea, autorizarea și federalizarea identităților, pentru gestiunea și controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), pentru gestiunea certificatelor, pentru gestiunea rolurilor privilegiate.

De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi realizate și servicii:

  - Pregătirea  utilizatorilor în vederea utilizării platformei, formare de competențe digitale pentru utilizatori;

  - Servicii de informare și publicitate la nivel național/județean;

  - Asistență tehnică, respectiv audit tehnic și financiar;

Indicatorii tehnico-economici aferenți:

„Noul Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”

Titular: Casa Națională de Pensii Publice

Beneficiarul proiectului: Casa Națională de Pensii Publice

Amplasament: Casa Națională de Pensii Publice, Casele Județene de Pensii Publice

Valoarea totala a proiectului (inclusiv TVA):                             mii lei              131.282        
(în prețuri, septembrie 2023, 1 euro = 5 lei)

Eșalonarea cheltuielilor:

| Anul I | mii lei 82.719 |
| --- | --- |
| Anul II | mii lei 48.563 |

Capacități:

- Sistem informatic integrat și infrastructură hardware	buc.			 1

| Nr. | Indicator financiar | UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valoare Actualizata Neta (VANF) | Lei | -135.676.234 |
| 2 | Rata Interna de Rentabilitate (RIRF) | % | -22,98% |
| 3 | Fluxuri de numerar cumulate anuale > 0 | - | Da |

Principalii indicatori economici ai proiectului propus, rezultați in urma analizei economice sunt:

| Nr. | Indicator financiar | UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valoare Actualizata Neta (VANE) | Lei | 36.255.259 |
| 2 | Rata Interna de Rentabilitate (RIRE) | % | 9,00% |
| 3 | Fluxuri de numerar cumulate anuale > 0 | - | Da |

Durata de realizare a obiectivului de investiții			luni		          17

Finanțarea investiției

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 8 (Reforma fiscală și reforma pensiilor) Jalonul 240, Investiția 10, Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare și de la bugetul de stat prin bugetul Casei Națională de Pensii Publice (CNPP), în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.